Техническое задание

на предпроектное обследование для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»

- Цель работ

Проведение аналитического предпроектного обследования бизнес-процессов Заказчика для формализации требований к последующему проекту внедрения информационной системы «1С: ERP Управление предприятием 2» на предприятии Заказчика.

На основании списка формализованных требований сформировать Техническое задание для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».

Работа выполняется в один этап.

- Содержание работ

  - Провести анализ бизнес-процессов Заказчика и требований Заказчика по автоматизации предприятия. Анализ провести по следующим блокам:

- Управление закупками

- Управление запасами и снабжением материалами

- Управление производственными мощностями и ТОИР

- Бухгалтерский и налоговый учет

- Бюджетирование и казначейство

- Расчет зарплаты и управление персоналом

- МСФО

- Управление НСИ

- Интеграция с другими системами (ЗУП, Документооборот, BI)

  - Оценить степень соответствия функциональных возможностей Программного продукта текущим бизнес-процессам и требованиям Заказчика.

  - Разработать рекомендации по оптимизации существующих бизнес-процессов предприятия, необходимых для реализации требований Заказчика.

  - Рассчитать возможный бюджет и сроки реализации последующего проекта по внедрению на предприятиях Заказчика информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».

  - Разработать план внедрения единой информационной системы управления предприятием с оценкой необходимых ресурсов (технических, человеческих, временных и т.п.).

  - Оценить возможные риски, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ на этапе внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».

  - Разработать архитектуру решения в условиях работы территориально разнесенных подразделений, объединенных с Заказчиком в единую защищенную сеть передачи данных.

- Последовательный план выполнения работ

| № п/п | Работа | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запрос всей необходимой для оказания услуг информации и документации: - Бизнес-архитектура - Бизнес-процессы и регламенты - Архитектура приложений - Архитектура данных - Техническая архитектура - Физическая архитектура - Организационная структура | Подрядчик |
| 2 | Предоставление перечня информации, указанной в п.1 | Заказчик |
| 3 | Начало выполнения работ после получения информации от Заказчика (после выполнения п.2) Проведение обследования, включающее анализ бизнес-процессов предприятия, подготовка «Отчета об обследовании» | Подрядчик |
| 4 | Предоставление отчета об обследовании на согласование Заказчику | Подрядчик |
| 5 | Согласование отчета об обследовании | Заказчик |
| 6 | Начало выполнения работ после получения информации от Заказчика (после выполнения п.2) и согласования отчета об обследовании (п.4) Подготовка технического задания на внедрение системы (1С: ERP Управление предприятием 2). | Подрядчик |

- Результаты и сроки работ

  - Документация по результатам предпроектного обследования:

    - Проект Технического задания для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».

    - Отчет Исполнителя по коммерческой оценке проекта внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»

    - Документация предоставляется в электронном виде в формате doc и pdf на цифровом носителе, а также в бумажном варианте в 2-х экземплярах.

  - Срок выполнения работ: Определяется по результатам закупочной процедуры в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Содержание Технического задания для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»:

  - Общее описание основных существующих бизнес-процессов и требований Заказчика. Описательная часть отчета об обследовании может включать диаграммы процессов «как есть» в одной из нотаций в Visio.

  - Обоснование предложенного решения (архитектура решения, необходимое количество автоматизированных рабочих мест).

  - Перечень основных участков учета и управления, которые необходимо решить с помощью внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».

  - Рекомендации по оптимизации работы подразделений Заказчика с учетом преимуществ, предоставляемых Программным продуктом, разработать концепт планирования и управления производством с помощью Программного продукта.

  - Описание документооборота в автоматизируемых подразделениях и требований к аналитике.

  - Анализ имеющейся ИТ-среды на соответствие требованиям Программного продукта, рекомендации по ее изменению для внедрения информационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2».

  - Оценка работ, необходимых для интеграции информационной системы в существующую ИТ-инфраструктуру Заказчика.

  - Оценка возможных рисков при реализации проекта и определение мер, необходимых для минимизации их влияния.

  - Описание пожеланий Заказчика, которые не могут быть реализованы в типовой функциональности  Программного продукта и потребуют отдельной разработки.

- Содержание Отчета Исполнителя по коммерческой оценке проекта внедрения инфор-мационной автоматизированной системы комплексного учёта работы производственного предприятия на программ-ной платформе «1С:ERP Управление предприятием 2»:

  - Оценка бюджета проекта по внедрению информационной системы, согласно проекту Технического задания.

  - Ожидаемый план-график работ.

  - Предполагаемый список ответственных лиц (как со стороны Заказчика, так и от Исполнителя), зоны их ответственности и базовый регламент взаимодействия между ними.

- Подписи Сторон

| ### Заказчик: АО «Ростерминалуголь» ____________________ __________________/_______________/ | ### Подрядчик: |
| --- | --- |