ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № /2025/Р1

# г. Находка, мкр. Врангель						«         »  ______  2025 г.

Акционерное общество «Восточный Порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего директора Байбака Вадима Юрьевича, действующего на основании доверенности № 77/586-н/77-2023-2-889 от 10.08.2023 года, с одной стороны, и ___________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании Устава общества, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг строительного контроля при строительстве объекта: "Система оборотного водоснабжения объектов ППК3, Т3 углепогрузочного комплекса в порту Восточный инв. 201550, 201551" (далее Объект).

  - Задачей Исполнителя является обеспечение соответствия объемов, выполняемых Подрядной организацией (далее – Подрядчик) по договору строительного подряда ________________с __________ (далее – основной Договор), указанный в техническом задании на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, проектной документации и  подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, соответствия качества строительных, монтажных и иных видов работ, предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений требований законов, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а также подготовка необходимых в процессе оказания услуг документов и участие в процессе ввода Объекта в эксплуатацию.

  - Строительный контроль осуществляются Исполнителем в форме постоянного контроля и мониторинга в течение всего периода строительства Объекта в соответствии с действующим законодательством и правилами осуществления строительного контроля. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», СП 48.13330.2019 «Организация строительства» и иными нормативными документами». Перечень и объем Услуг, подлежащих оказанию, требования к качеству оказываемых Исполнителем Услуг, а также требования к порядку и способу их оказания Исполнителем, определяются настоящим Договором и техническим заданием № 31-11/399 (Приложение №1 к Договору),  Исполнитель осуществляет контроль и надзор за качеством строительства в соответствии с проектной документацией по Объекту, требованиями Градостроительного кодекса РФ, требованиями технических регламентов, основным Договором, указанным в техническом задании.

# 2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

2.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору является договорной величиной, определена на основании сметы/Калькуляции/ № ________ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в объеме технического задания № 31-11/399 (Приложение № 1 к настоящему Договору) и составляет ________ (______________) рублей ______________ копеек, в том числе НДС по ставке 20% (5%,7%- указать если применимо и по какой ставке налога) составляет - ___________ (___________) рублей ___ копеек/НДС не облагается в связи с освобождением Исполнителя по п. 1 Ст. 145 НК РФ (указать как применимо по итогам закупки)/.

Общая стоимость услуг подлежит уменьшению в случае оказания услуг за неполный календарный месяц как это определено в абзаце втором п. 3.4 настоящего Договора.

2.2 Ежемесячная договорная стоимость услуг определена Сторонами в размере ___________(__________) рублей __________ копеек, в том числе НДС по ставке 20% (5%,7%- указать если применимо и по какой ставке налога) - ________ ( __) рублей ___ копеек/НДС не облагается в связи с освобождением Исполнителя по п. 1 Ст. 145 НК РФ (указать как применимо по итогам закупки)/.

2.3. Стоимость Услуг по Договору является твердой, определена Сторонами на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.

2.4. Валютой для установления цены Договора и расчетов с Исполнителем является рубль Российской Федерации.

2.5. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору включает в себя затраты, издержки и расходы Исполнителя, связанные с организацией и оказанием Услуг по договору, в том числе расходы на организационные, подготовительные основные и дополнительные услуги, связанные с предметом договора, транспортные, командировочные расходы, расходы на материалы, страхование, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех прочих затрат Исполнителя, связанных с предметом Договора.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ.

3.1. Оплата за оказанные Услуги по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в размере, порядке и сроки, предусмотренные п. 3.4 настоящего Договора. Авансирование не предусматривается.

3.2. Форма оплаты: безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 16 настоящего Договора.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате Услуг Исполнителю считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Оплата оказанных Услуг производится Заказчиком ежемесячно в сумме, определенной в п. 2.2 настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки оказанных услуг и подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг на основании /выставленной Исполнителем счет-фактуры (указывается если Исполнитель является налогоплательщиком НДС)/выставленного Исполнителем счета (указывается в остальных случаях).

В случае оказания Исполнителем услуг за неполный календарный месяц, размер стоимости услуг за неполный месяц определяется путем деления ежемесячной стоимости Услуг на количество календарных дней в отчетном месяце и умножения полученной суммы на количество календарных дней, в течение которых Исполнителем фактически были оказаны Услуги по Объекту.

3.5. Расчеты по настоящему Договору производятся Заказчиком за вычетом суммы пени и/или штрафов, предусмотренных разделом 8 настоящего договора в случае, если на дату расчетов (оплаты) со стороны Исполнителя имеются неоплаченные суммы пени и/или штрафа по выставленным Заказчиком претензиям за неисполнение в срок, ненадлежащее исполнение Исполнителем условий договора.

3.6. Заказчик и Исполнитель проводят сверку взаиморасчётов по Договору с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания оказания Услуг по договору, в случае досрочного расторжения Договора, а также по обращению одной из Сторон.

4. СРОКИ И МЕСТО ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

4.1. Срок (период) оказания Услуг по настоящему договору составляет 15 календарных  месяцев и исчисляется с даты направления письменного уведомления о начале строительно-монтажных работ по Объекту, направленного на электронный адрес Исполнителя.

Предлагаю уточнить п.12.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи оказанных ему Услуг расторгнуть Договор /дополнительное соглашение к Договору, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Услуг, оказанных им надлежащим образом до получения уведомления о прекращении оказания Услуг и расторжении Договора /дополнительного соглашения к Договору (немотивированный отказ).

4.2. Исполнитель имеет право завершить оказание Услуг досрочно и сдать Заказчику оказанные Услуги только в случае досрочного окончания действия договора на выполнение строительства Объекта, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств и устранения недостатков в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации к Договору (Приложение № 2), подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием № 31-11/399 (Приложение №1 к Договору).

5.1.3. При обнаружении в ходе оказания Услуг отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество оказываемых Услуг, или иных недостатков, заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.4. Осуществлять финансовый и инженерный контроль, в том числе проводить целевые проверки качества принятых Услуг, а также осуществлять контрольные обмеры результатов строительно-монтажных и ремонтных работ, выполненных Подрядчиками.

5.1.5. Отказаться от приемки и оплаты результата оказания услуг, не соответствующего требованиям настоящего Договора, а также в случае обнаружения недостатков, в том числе связанных с применением материалов, технические характеристики которых не отвечают требованиям проектной документации, а также в случае несоблюдения технологических процессов при выполнении работ Подрядчиками, предоставления недостоверных сведений о выполненных работах Подрядчиками. Приемка и оплата услуг осуществляется только после устранения Подрядчиками и Исполнителем недостатков за свой счет.

5.1.6. При выявлении любых недостатков в ходе оказания Услуг по Договору, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;

- в случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков, потребовать возмещения расходов, понесенных в связи с устранением этих недостатков Заказчиком своими силами или с привлечением третьих лиц.

В случае не устранения Исполнителем выявленных недостатков за свой счет, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причинённых убытков.

5.1.7. Заказчик имеет иные права, определенные настоящим Договором и действующим законодательством.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Исполнителю рабочую документацию по Объекту, копию Графика производства работ, являющиеся приложениями к основному Договору и документы, указанные в п.9.2.4, 9.2.6 настоящего Договора.

5.2.2. Производить оплату оказанных Услуг в порядке и сроки, установленные Договором.

5.2.3. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем выполняемым Подрядчиками работам по основным Договора в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

5.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполняемых Подрядчиками работ по основным Договорам. При этом запрос Исполнителя должен быть оформлен в письменном виде и содержать обоснование необходимости в получении запрашиваемых разъяснений и уточнений.

5.4. Исполнитель обязан:

5.4.1. Оказывать Услуги по настоящему Договору лично. Привлечение третьих лиц осуществляется только с письменного согласия Заказчика.

5.4.2. Назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при проведении работ Подрядчиками по основным Договорам, и ответственных за проверку качества используемых Подрядчиками материалов, конструкций и оборудования по основным Договорам.

5.4.3. Осуществлять контроль наличия, правильности оформления и соответствия строительным нормам и правилам (далее - СНиП), государственным стандартам (далее - ГОСТ), иным техническим регламентам и законодательству следующей документации:

- проект производства работ по Объекту, разрабатываемого Подрядчиком;

- графиков производства работ;

- рабочей документации по Объекту;

- исполнительной документации по Объекту.

5.4.4. Постоянно осуществлять контроль за геодезическими, строительно-монтажными, инженерными работами и испытаниями, осуществляемыми Подрядчиками по основным Договорам, и соответствие их СНиПам, ГОСТам, иным нормативно-правовым актам.

5.4.5. Постоянно осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиками и привлекаемыми ими подрядными организациями строительных и технологических процессов.

5.4.6. Контролировать качество применяемых Подрядчиками строительных материалов, комплектующих и оборудования в соответствии со СНиПами, ГОСТами, иными техническим регламентами и законодательством РФ.

Осуществлять проверку состава и своевременности проведения Подрядчиками процедуры входного контроля качества материалов, комплектующих, оборудования и достоверности документирования ее результатов.

5.4.7. Оказывать Заказчику консультативную и техническую помощь по вопросам, возникающим в процессе исполнения настоящего Договора. На письменные запросы Заказчика направлять мотивированные ответы, разъяснения в срок, установленный Заказчиком в соответствующем запросе.

5.4.8. Осуществлять контроль за сроками выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренными графиком производства работ по основному Договору, утвержденным Заказчиком.

В случае отставания Подрядчиков от графика производства работ по основному Договору незамедлительно (в течение одного рабочего дня с момента обнаружения отставания от графика) письменно информировать об этом Заказчика.

5.4.9. При обнаружении отступлений от рабочей документации по Объекту и (или) использования материалов, качество которых не соответствует требованиям ГОСТов, СНиПов и иным техническим регламентам, выдавать Подрядчикам предписания о приостановке выполняемых по основному Договору работ и исправлении обнаруженных недостатков и письменно информировать об этом Заказчика.

5.4.10. Контролировать своевременное исполнение Подрядчиком замечаний и предписаний.

5.4.11. Ежедневно предоставлять информацию о ходе выполняемых Подрядчиками по основному Договору работ.

5.4.12. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Разъяснения предварительно согласовывать с Заказчиком. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями по Объекту.

5.4.13. Принимать участие в переговорах с Подрядчиком с целью уточнения условий основного Договора, графика производства работ, проектной документации, технологии производства работ по основному Договору.

5.4.14. Совместно с Подрядчиком и Заказчиком освидетельствовать скрытые работы и осуществлять промежуточную приемку возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Обеспечивать исполнение требования по запрещению производства дальнейших выполняемых Подрядчиками работ по основному Договору до оформления актов на освидетельствование скрытых работ. Осуществлять фото- и видео документирование.

5.4.15. Осуществлять совместно с Заказчиком приемку работ, выполняемых Подрядчиками по основному Договору.

По результатам проверки (в том числе при наличии в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиками работ по основному Договору совместно с Заказчиком проверять и подписывать (первая виза со стороны Исполнителя) Акты выполненных работ по форме КС-2 (далее – Акт КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 (далее – Справка КС-3).

5.4.16. Проверять совместно с Подрядчиком соответствие законченного строительством Объекта требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов.

Участвовать в рабочей и приемочной комиссии по приемке законченного строительством Объекта.

5.4.17. В случае выявления непредвиденных работ на Объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.

5.4.18. Проводить контроль за качеством и соблюдением технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования по Объекту.

5.4.19. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком к Подрядчикам, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по основному Договору.

5.4.20. Проводить учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных работ по основному Договору и затрат на устранение дефектов и недостатков.

5.4.21. Согласовывать проект производства работ, технологические карты и схемы по Объекту в срок, установленный Заказчиком.

5.4.22. Предоставлять Заказчику оперативную информацию о любых факторах, которые могут повлиять на сроки, утвержденные в графиках выполнения работ, являющихся приложениями к основному Договору.

5.4.23. Осуществлять контроль за работами по устранению дефектов в течение гарантийного срока по Объекту.

5.4.24. Представлять интересы Заказчика, с надлежащим образом оформленным документом о предоставлении интересов Заказчика, по его поручению, в государственных органах по вопросам строительного контроля по Объекту.

5.4.25. Выполнять иные обязанности, связанные с исполнением настоящего договора и предусмотренные Техническим заданияем № 31-11/399 (Приложение №1 к Договору и действующим законодательством РФ.

5.4.26. Обеспечить постоянное присутствие на Объекте не менее 2 специалистов Исполнителя, осуществляющего строительный контроль.

5.4.27. В пределах своей компетенции давать указания Подрядчику, в том числе требовать выполнения работ в соответствии с проектной документацией по Объекту, запрещать Подрядчику использование не отвечающих нормативно-техническим актам недоброкачественных строительных материалов, деталей и конструкций.

5.4.28. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком предписаний органов государственного строительного надзора.

5.4.29. В случае если контрольные мероприятия выполняются совместно Исполнителем и Заказчиком, исполнитель обязан уведомить заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения мероприятий.

5.4.30. Ежемесячно в порядке и сроки в соответствии со статьями 168 и 169 Налогового кодекса РФ выставлять счета-фактуры по установленной форме, а также предоставлять Заказчику оригиналы счетов-фактур в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончанию срока оказания услуг за последний месяц). (Пункт применяется если Исполнитель является налогоплательщиком по НДС и не освобожден от применения НДС).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Отчетным периодом сдачи-приемки оказанных услуг по Договору является полный календарный месяц. Дата оформления Исполнителем Акта приемки-сдачи оказанных услуг /и счет-фактуры (указывается если Исполнитель является налогоплательщиком НДС)/ должна соответствовать календарной дате окончания отчетного месяца (календарной дате окончания оказания услуг за неполный месяц).

В случае оказания услуг за не полный месяц, отчетный период в этом месяце определяется календарной датой начала и календарной датой окончания оказания услуг.

6.2. Исполнитель ежемесячно не позднее календарной даты окончания отчетного месяца (календарной датой окончания оказания услуг за неполный месяц) выставляет Заказчику Акт приемки-сдачи оказанных услуг и направляет оригиналы акта Заказчику в двух экземплярах в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем (не позднее 5-ти рабочих дней по окончанию срока оказания услуг за последний месяц).

Одновременно с Актом приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель представляет Заказчику Отчет по строительному контролю при выполнении подрядных работ на Объекте по форме Приложения № 2 к Договору в трёх экземплярах, с приложением фотоснимков и видеосъёмки, сделанных в отчетный период с подписями, содержащими описание работ в одном экземпляре. Представление Исполнителем Заказчику указанных документов производится с сопроводительным письмом.

6.3. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Акта приёмки-сдачи оказанных услуг и Отчета по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на Объекте  осуществляет приемку оказанных Исполнителем Услуг и направляет Исполнителю экземпляр подписанного Акта приемки-сдачи оказанных услуг либо Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки услуг при наличии замечаний к документам, перечисленным в п. 6.2 Договора.

Срок устранения Исполнителем замечаний Заказчика не должен превышать 1 (одного) рабочего дня с момента их получения.

6.4. После устранения Исполнителем замечаний Заказчика приемка услуг осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.2 и 6.3 Договора, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком документов, подтверждающих устранение выявленных замечаний в полном объеме.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Исполнитель гарантирует своевременное и качественное выполнение услуг по строительному контролю в рамках своей компетенции и полномочий согласно заключенному Договору и Техническим заданием № 31-11/399 (Приложение №1 к Договору), в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель гарантирует осуществление функций контроля технико-эксплуатационного состояния Объекта в течение гарантийного периода, установленного разделом 10 Технического задания № 31-11/399 (Приложение №1 к Договору).

7.3. Гарантийный срок на оказание Услуг по строительному контролю соответствует гарантийному сроку на все работы и конструктивные элементы, принятые с даты действия настоящего Договора, установленному в основном Договоре с даты подписания сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.

7.4. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в период действия гарантийного срока на работы, установленного в Основном договоре со дня подписания Акта о приемке Объекта в эксплуатацию.

В случае если в течение гарантийного периода Заказчиком зафиксированы недостатки/дефекты конструкций, материалов, оборудования и т.д., Исполнитель совместно с Заказчиком оформляет Акт о выявленных недостатках/дефектах, определяет причины их появления и обеспечивает безвозмездное их устранение, если не докажет, что выявленные недостатки/дефекты не связаны с оказанием Услуг по Договору.

7.5.	Исполнитель несёт с Подрядчиком солидарную ответственность за обнаруженные в течение гарантийного срока нарушения, недостатки, если не докажет, что они не связаны с оказанием Услуг по Договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1.	За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством, и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное.

8.2.	Исполнитель несет ответственность, в том числе и имущественную, за недостатки, допущенные при оказании Услуг, в том числе за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации Объекта.

Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиками, Субподрядчиками.

При обнаружении недостатков Исполнитель обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные нарушениями при производстве работ Подрядчиками по основным Договорам.

8.3.	Исполнитель за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику:

8.3.1.	За нарушение срока окончания этапов работ, указанных в графике производства работ (приложение №3 к Договору №_________ от ___________) по вине Исполнителя – неустойку в размере 0, 1% от стоимости оказания Услуг по настоящему Договору за каждый календарный день просрочки до фактического завершения этапов работ;

8.3.2.  За нарушение срока предоставления отчета, указанного в п. 6.2 Договора, - штраф в размере 0,1% от стоимости оказания Услуг, определенных в п. 2.1.

8.3.3. За нарушение срока предоставления ответов, разъяснений, согласно п. 5.4.7 Договора, - штраф в размере от 10 000 до 50 000 рублей за каждое нарушение срока предоставления ответа, разъяснения.  Конкретный размер штрафа определяется Заказчиком.

8.4.	За нарушение срока оплаты услуг, указанного в настоящем Договоре, при отсутствии мотивированных возражений Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за принятые и оказанные Услуги за каждый день просрочки.

8. 5.	Стороны по своему усмотрению определяют целесообразность и необходимость применения штрафных санкций, предусмотренных Договором.

8.6.	В случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за оказанные услуги.

8.7.	В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.8.	Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9.	В случае одностороннего отказа Исполнителем от исполнения Договора или Заказчиком от исполнения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора уплачивает Заказчику штраф в размере до 25% от стоимости услуг, указанных в п. 2.1 Договора.

8.10. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

8.11. Исполнитель и(или) привлеченные им третьи лица несут ответственность за соблюдение норм действующего законодательства по охране труда, охране окружающей среды, санитарных правил, требований пожарной безопасности, а в случае оказания Услуг на опасных и производственных объектах Заказчика, требований промышленной безопасности.

8.12. Исполнитель несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие с его работниками (или привлекаемыми работниками) на Объекте Заказчика.

8.13. В случае неисполнения специалистами Исполнителя, привлеченными им лицами требований норм действующего законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, охраны здоровья, санитарных правил, требований пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, установленных на Объекте, территории Заказчика, последний вправе требовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 10 000,00 рублей за каждое нарушение. Штраф должен быть оплачен Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования об уплате штрафа. В случае, если Исполнитель не уплачивает выставленный Заказчиком штраф в установленный срок, ежемесячный/окончательный расчет по Договору осуществляется за вычетом суммы неоплаченного Исполнителем штрафа

8.14. В случае обнаружения Заказчиком на Объекте /территории Заказчика специалистов Исполнителя, привлеченных им лиц с признаками алкогольного или наркотического опьянения, Заказчик имеет право запретить доступ вышеуказанным специалистам, лицам на объект строительства, территорию Заказчика и потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 100 000,00 рублей, а в случае повторного нарушения - в размере 200 000,00 рублей за каждое нарушение. Штраф должен быть оплачен Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования об уплате штрафа. В случае, если Исполнитель не уплачивает выставленный Заказчиком штраф в установленный срок, ежемесячный/окончательный расчет по Договору осуществляется за вычетом суммы неоплаченного Исполнителем штрафа.

8.15. За несоблюдение требований действующего законодательства Исполнителем при выполнении обязательств по Договору, повлекшее наложение административных штрафов на Заказчика или его должностных лиц, Исполнитель возмещает Заказчику или его должностным лицам суммы оплаченных административных штрафов.

8.16. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за достоверность предоставленных Актов КС-2 и Справок КС-3, отчетов, подготавливаемых и направляемых на проверку Подрядчиками по основному Договору Исполнителю на проверку, в том числе за достоверность указанных в них видов, объемов и стоимости выполненных работ.

8.17. Исполнитель, являющийся налогоплательщиком НДС, признаваемым таковым в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса РФ, несет ответственность за несвоевременное предоставление оригинала счета-фактуры и/или предоставление счета-фактуры, заполненного с нарушениями требований пунктов ст.169 Налогового кодекса РФ, в размере суммы НДС, не предъявленной к вычету Заказчиком в результате вышеуказанных нарушений. (Пункт применяется если Исполнитель является налогоплательщиком по НДС и не освобожден от применения НДС).

9.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ. ДОКУМЕНТООБОРОТ.

9.1.  В течение 10 дней с даты заключения Договора на проведение строительного контроля необходимо:

- Исполнителю представить Заказчику схемы организации осуществления строительного контроля и информацию о конкретных специалистах, выполняющих поставленные задачи непосредственно на Объекте;

- Заказчику уведомить всех участников строительства Объекта о назначении Исполнителя ответственным за строительный контроль.

9.2. В течении всего периода оказания Услуг Исполнитель обязан проводить:

- анализ полноты и качества проектной документации, проекта производства работ, технологических карт, схем и технологических регламентов, отражающих работы по строительству Объекта;

- контроль проведения верификации материалов, изделий и конструкций, поступающих на места производства работ (ГОСТ 24297-2013) «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля». Отбор проб и испытания строительных материалов, конструкций и изделий, непосредственно применяемых на Объекте, в объеме не менее от объема испытаний, проводимых Подрядчиками по основным Договорам, предусмотренного нормативно-технической документацией, с оценкой соответствия установленным требованиям;

- оценку соответствия фактически выполняемых Подрядчиком работ проектной документации;

- участие в проведении при приёмочном контроле промежуточной приёмки выполненных работ Подрядчиками в установленные Заказчиком сроки;

- составление и сдачу Заказчику отчётов в соответствии с требованиями настоящего Договора.

9.2.1. На завершающем этапе оказания Услуг Исполнитель должен:

- подготовить и передать Заказчику комплект документов и материалов по строительному контролю, предусмотренных Техническим заданием № 31-11/399 (Приложение №1 к Договору);

- принять участие в приёмке законченного строительством Объекта;

- составить итоговый отчёт согласно Приложению № 2 к Договору, содержащий итоговую информацию о выполненных на Объекте работах и выявленных нарушениях, а также информацию об устранении выявленных нарушений;

- осуществить контроль за работами по устранению Подрядчиками дефектов на Объекте в течении гарантийного периода;

- подготовить заключения по результатам проведения строительного контроля в 5 экземплярах (подписать и заверить печатью);

- подготовить фото и видеоотчёты до начала выполнения работ по строительству Объекта, в процессе и по окончании работ, выполняемых Подрядчиками по основному Договору.

9.2.2. Состав и технология выполнения Исполнителем всех видов контроля, измерений и испытаний, средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.

9.2.3. Взаимодействие Исполнителя с Заказчиком ведётся путём официальной переписки уполномоченных лиц – ответственных представителей Исполнителя и Заказчика.

9.2.4. Заказчик должен передавать Исполнителю, следующую документацию:

- распорядительную документацию по Объекту, а именно приказы и распоряжения Заказчика;

- изменения в проектную документацию;

- протоколы проводимых Заказчиком совещаний, имеющих отношение к осуществлению строительного контроля на Объекте;

- протоколы и акты проверок Объекта, произведенных органами государственного надзора или другими организациями.

9.2.5. Взаимодействие Исполнителя с Подрядчиками осуществляется путем официальной переписки, а также внесением записей в общий журнал работ, лабораторные журналы, а также посредством выдачи необходимых предписаний.

9.2.6. Подрядчик, в соответствии с указаниями Заказчика, обеспечивает своевременное представление Исполнителю следующей документации, необходимой для оценки соответствия выполняемых работ:

- календарный план и график производства работ, технологические регламенты, необходимые для контроля над строительством;

- экземпляры исполнительной документации;

- копии документов, подтверждающих качество применяемых материалов и выполняемых работ, в том числе сертификаты соответствия и паспорта на строительные материалы, документы аттестации испытательных лабораторий, поверок и калибровок применяемого испытательного и измерительного оборудования, сертификаты и документы, подтверждающие квалификацию персонала.

9.3. При некачественном выполнении работ и неправильном ведении записей Подрядчиками в журналах производства работ на выполненные работы по основным Договорам, Исполнитель обязан производить запись об этом в данных журналах с указанием недостатков и сроков их устранения, предварительно согласованных с Заказчиком.

9.4. При обнаружении в ходе выполнения работ Подрядчиками и/или приемки работ отступлений от условий основного Договора, действующей технической документации, действующих нормативных правовых актов, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных недостатков, Исполнитель обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику в письменной форме. После согласования с Заказчиком, Исполнитель направляет Подрядчику требование о приостановлении таких работ и указанием, согласованных с Заказчиком сроков устранения недостатков.

9.5. Порядок подтверждения Исполнителем объемов выполненных Подрядчиками работ за отчетный период:

9.5.1. Исполнитель производит проверку представленных Подрядчиками Актов КС-2 и Справок КС-3 в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с даты их получения;

9.5.2. Работы, выполненные Подрядчиками по основным Договорам с нарушением технологии, качества, а также условий основных Договоров, не подлежат принятию Исполнителем до устранения отклонений;

9.5.3. Акты КС-2, КС-3 содержащие не подтвержденные, не качественно выполненные Подрядчиками работы по основным Договорам и не соответствующие условиям основных Договоров не подлежат подписанию Исполнителем до исключения указанных работ из Акта КС-2, КС-3;

9.5.4. При наличии замечаний, Исполнитель в течение одного дня с даты обнаружения недостатков уведомляет Заказчика и Подрядчика о наличии замечаний и необходимости их устранения;

9.5.5. При отсутствии замечаний Исполнитель подписывает Акты КС-2 и Справки КС-3, в срок, указанный в п. 9.5.1. настоящего Договора и в течение одного календарного дня после их подписания передает Акты КС-2 и Справки КС-3 Заказчику;

9.5.6. Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения от Исполнителя документов, указанных в п. 9.5.5 Договора рассматривает документы и либо подписывает их, либо направляет Исполнителю перечень мотивированных замечаний с указанием срока их устранения;

9.5.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов оказанных Услуг или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт приема-передачи оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

9.6. Документы, подлежащие передаче Исполнителем Заказчику до приемки Объекта в эксплуатацию:

- Исполнительная документация – акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки конструкций, акты испытаний конструкций, сетей и оборудования; сертификаты и паспорта, удостоверяющие качество материалов и оборудования; исполнительные схемы ответственных конструкций, сетей, результаты лабораторных испытаний.

- Общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ;

- Акт приемки объекта;

- Документы, подтверждающие соответствие объекта техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

- Схему, отображающую расположение объекта, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка, подписанную лицом, осуществляющим строительство.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.	Основания для освобождения от ответственности:

10.1.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если она может доказать, что:

- неисполнение обязательств вызвано независящими от нее чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях причинами;

- в момент заключения настоящего Договора она не могла с уверенностью предвидеть возможность возникновения таких обстоятельств и их последствий, а также их воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору;

- она не могла избежать или преодолеть эти обстоятельства или, по крайней мере, их последствия.

10.2.	Обстоятельства, указанные в п. 10.1. настоящего Договора, могут быть вызваны следующими событиями:

- военные действия на территории РФ (объявленные и необъявленные), гражданская война, перевороты и революции, акты саботажа;

- вызванные природными явлениями чрезвычайные ситуации такие, как землетрясения, наводнения, разрушения молнией;

- взрывы, пожары, разрушения механизмов, зданий и других объектов;

10.3.	В соответствии с пунктами 10.1, 10.2 настоящего Договора, если другое не оговорено в настоящем Договоре, препятствием не может являться утрата полномочий, лицензий, виз или разрешений, необходимых для выполнения настоящего Договора, выданных официальными учреждениями страны стороне, претендующей на освобождение от ответственности, введение каких-либо международных санкций, запретительных мер государственных и иных органов, а также неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Сторон.

10.4.	Любая из Сторон должна немедленно известить (но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы) в письменном виде противоположную Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или окончания срока действия указанных выше обстоятельств с приложением надлежащих доказательств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами.

Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

10.5.	В случае, если Сторона не извещает о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в срок, установленный пунктом 10.4. настоящего Договора, противоположная Сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего письменного уведомления и потребовать возмещение причиненных ей убытков.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров. Требование о выплате пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств выставляется в письменной форме. Срок рассмотрения указанного требования - 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения. В случае неполучения корреспонденции адресатом и возврата почтового уведомления с отметкой почтового отделения о неполучении и (или) истечении срока хранения, Претензия считается полученной, а Сторона надлежаще извещенной. В таком случае претензия считается доставленной со дня поступления в отделение связи по месту нахождения адресата, определяемого по календарному штемпелю на конверте.

11.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения Договора, споры разрешаются Арбитражным Судом Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. В процессе исполнения Договора Стороны вправе изменить объем/сроки/стоимость оказываемых Услуг путем заключения дополнительных соглашений или изменений к Договору.

12.2. Если в процессе оказания Исполнителем Услуг по Договору (дополнительному соглашению к Договору) у Заказчика возникнет необходимость вследствие каких-либо причин внести корректировки в объем и (или) сроки, и (или) стоимость осуществления Услуг Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное предложение. После согласования Сторонами объемов, сроков, стоимости изменений оказываемых Услуг Исполнитель оформляет дополнительное соглашение к Договору (изменение к Договору) и направляет его Заказчику.

12.3. Если в процессе оказания Услуг Исполнитель выявит дополнительный объем Услуг, не учтенный в Договоре, Исполнитель:

- обязан письменно уведомить об этом Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления дополнительного объема услуг;

- не вправе приступать к оказанию таких Услуг до момента получения письменного согласия Заказчика с последующим заключением дополнительного соглашения к Договору.

12.4. Договор (дополнительные соглашения к Договору) могут быть расторгнуты по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным Договором, а также законодательством Российской Федерации.

12.5. Заказчик вправе в любое время до сдачи оказанных ему Услуг расторгнуть Договор /дополнительное соглашение к Договору, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части Услуг, оказанных им надлежащим образом до получения уведомления о прекращении оказания Услуг и расторжении Договора /дополнительного соглашения к Договору (немотивированный отказ).

12.6. Исполнитель со дня, следующего за датой получения уведомления о расторжении Договора (дополнительного соглашения к Договору), прекращает оказание Услуг и в течение 10 (десяти) рабочих дней передает Заказчику одновременно единым пакетом следующие документы:

- 1 (один экземпляр) счет-фактура (если Исполнитель является налогоплательщиком НДС);

- 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг и акта сверки взаиморасчетов;

- Отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на объекте по форме Приложения № 2 к Договору.

Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанных документов рассмотреть представленные Исполнителем документы, оформить и подписать со своей Стороны соглашение о расторжении Договора (дополнительного соглашения к Договору) и направить Исполнителю с подписанными актами сдачи-приемки оказанных услуг, сверкой взаиморасчетов, либо, в случае наличия замечаний к представленным материалам в указанный срок направляет их Исполнителю для их устранения.

Срок рассмотрения и устранения замечаний Исполнителем не должен превышать 10-ти рабочих дней с момента получения замечаний Исполнителем.

12.7. При досрочном расторжении Договора, оплата оказанных Услуг производится на основании соглашения Сторон о расторжении Договора.

12.8. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Исполнителю каких-либо убытков в случаях, когда Исполнитель по своей вине:

- не приступает к оказанию услуг после подписания Сторонами Договора (дополнительного соглашения к Договору);

- допустил нарушение более чем на 30 (тридцать) календарных дней сроков, установленных настоящим договором: срок предоставления Отчета по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на объекте (п. 6.2.), срок устранения замечаний Заказчика (п. 6.3.) и срок проверки представленных Подрядчиками Актов КС-2 и Справок КС-3 (п. 9.5.1);

- допустил отступления от условий Договора (дополнительного соглашения к Договору), которые являются неустранимыми;

- лишился допуска на выполнение работ или свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством, что делает невозможным оказание Услуг по настоящему Договору (дополнительному соглашению к Договору).

12.9. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возмещения Заказчику каких-либо убытков в случаях, когда Заказчик по своей вине допустил задержку оплаты оказанных Исполнителем Услуг сроком свыше 30 (тридцати) календарных дней.

12.10. Исполнитель, при обнаружении невозможности достижения результатов Услуг по Договору в тот же день обязан приостановить оказание Услуг, письменно уведомив об этом Заказчика.

Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя указанного уведомления должен рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения или прекращения оказания Услуг по Договору и письменно уведомить об этом Исполнителя.

12.11. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата оказанных Услуг приостановить услуги, направив Исполнителю письменное уведомление о приостановке оказания Услуг. Исполнитель обязан со дня, следующего за датой получения соответствующего уведомления или с иной даты, указанной в уведомлении, приостановить оказание Услуг по Договору.

12.12. Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приостановки оказания Услуг передает Заказчику:

- 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг и акта сверки взаиморасчетов;

- документы, указанные в пункте 9.2.1. Договора;

- Отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на объекте по форме Приложения № 2 к Договору.

12.13. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения рассмотреть представленные Исполнителем документы (п. 12.12 Договора), принять решение о прекращении оказания Услуг по Договору (дополнительному соглашению к Договору) в целом и изменении условии Договора (дополнительного соглашения к Договору), либо о продолжении оказания Услуг.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОГОВОРКИ

13.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

13.1.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора.

13.1.2. У нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию.

13.1.3. Она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

13.1.4. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами.

13.1.5. В отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства.

13.1.6. Полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны.

13.1.7. Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением.

13.1.8. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств.

13.1.9. Обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

13.1.10. Вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

13.2. Если какое-либо из указанных в пункте 13.1 настоящего Договора заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Не нарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

13.3. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 13.1 настоящего Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

13.4. Исполнитель заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении Исполнителя, его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со стороны Исполнителя, Заказчик («Не нарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

13.5. Исполнитель (включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в его интересах) обязуется соблюдать гарантии настоящей оговорки, а именно:

13.5.1. Исполнитель обязуется не совершать прямо или косвенно в связи с настоящим Договором коррупционные действия.

13.5.2. Исполнитель располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения Договора и исполнения всех обязательств по Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Исполнителя.

13.5.3. Исполнитель подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ.

13.5.4. Исполнитель гарантирует, что по требованию Заказчика будет активно взаимодействовать с его представителями и контролирующими его органами по всем вопросам прямо или косвенно связанными с исполнением обязательств по настоящему Договору.

13.5.5. Исполнитель обязуется незамедлительно информировать Заказчика в письменной форме:

- обо всех случаях, если должностное лицо Исполнителя будет осуждено за совершение или признано виновным в совершении действий, связанных с мошенничеством или коррупцией;

- о фактах, способных повлечь несоблюдение условий настоящей комплаенс-оговорки, а в случае, если информирует Заказчика о выявлении таких фактов – провести проверку по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и принять меры по устранению допущенных нарушений.

13.5.6. Исполнитель соглашается, что обязательства, предусмотренные пунктом 13.5 Договора, являются существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения Заказчиком обязательств как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий и требований, указанных в указанном пункте, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом Исполнителю не возмещаются понесенные им расходы.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

14.1.	На момент заключения договора стороны подтверждают, что обладают всей полнотой информации о запретах и ограничениях, которые оказывают или могут оказать влияние на исполнение обязательства, действующие на момент заключения договора, установленные как международными, так и внутригосударственными нормативными актами органов власти.

14.2.	Обстоятельства, действующие на момент заключения настоящего договора, которые могут оказать влияние на исполнение обязательств по настоящему договору, в том числе на течение сроков исполнения обязательств по договору, не могут впоследствии быть признаны сторонами обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможность исполнения договора или влекущими освобождение сторон от ответственности за нарушение условий договора.

14.3.	Стороны подтверждают, что поскольку им известны действующие на момент заключения настоящего Договора как международные, так и внутригосударственные санкции, запреты и ограничения, то они лишены права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.	Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо ещё способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, передаваемых сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

15.2.	Любое уведомление по данному Договору оформляется в письменной форме, отправляется факсимильным сообщением или письмом по электронной почте получателю по его электронному почтовому адресу или телефону. В случае направления претензии, претензия отправляется в письменной форме заказным письмом, а копия претензии направляется факсимильным сообщением или письмом по электронной почте. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения.

15.3.	Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

15.4.	Обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок с даты их изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре, и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится, а платежи считаются оплаченными.

15.5.	При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых ведутся Работы.

15.6. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.

Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

15.7.	К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение № 1 –Техническое задание №31-11/399

Приложение № 2 – Отчет по строительному контролю при выполнении Подрядных работ на объекте.

Приложение№3 Смета/калькуляция стоимости услуг

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

| Заказчик Почтовый адрес: ул. Внутрипортовая, дом 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край, Россия, 692941 |  |
| --- | --- |
| АО «Восточный Порт» тел./факс (4236) 665-153 E-mail: vp@vpnet.ru; vp.outbox@vostport.ru |  |
| Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,47 |  |
| ИНН 2508001544 |  |
| КПП 997650001 |  |
| р/с 40702810750180112953 в Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск |  |
| к/с 301 018 106 000 000 006 08 |  |
| БИК 040813608 |  |

| Управляющий директор АО «Восточный Порт» |  |
| --- | --- |
| __________________ В.Ю. Байбак |  |
| М.П. |  |