ДОГОВОР ПОДРЯДА №            /2025/Р1

г. Находка,   п. Врангель	 «     »                         2025 г.

Акционерное общество «Восточный Порт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора Байбака Вадима Юрьевича, действующего на основании доверенности № 77/586-н/77-2023-2-889 от 10.08.2023 г., с одной Стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующий на основании _______, с другой Стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы  по  модернизации сетей связи управления Порта. Установка УАТС   третий этап в соответствии с техническим заданием № 21 от 28.02.2025г (Приложение №1 к настоящему договору) и локальным сметным расчетом № 21 (Приложение № 2 к настоящему Договору).

. Объект Заказчика расположен по адресу: Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, ул. Внутрипортовая, д.47.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с действующими нормативными документами, нормами, правилами, техническими и другими регламентами, в том числе в соответствии с РД 45.120-2000.

1.3.  До заключения настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что детально изучил техническое задание № 21 от 28.02.2025 (Приложение № 1 к настоящему Договору), замечаний по составу и техническим решениям не имеет, а также подтверждает готовность выполнить работы в установленные настоящим Договором срок и стоимость работ.

1.4. Подрядчик обязуется сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ПРABA И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Содержание настоящего раздела Договора не ограничивает права и
обязанности Сторон, указанные в других статьях Договора, а лишь дополняет их.

2.2.	Обязанности Подрядчика:

2.2.1.	Не позднее, чем за 5 календарных дней до начала производства работ назначить уполномоченного представителя Подрядчика по вопросам строительного контроля, и представить Заказчику соответствующие документы, подтверждающие полномочия представителя Подрядчика, а также предоставить список инженерно-технического персонала, занятого при работах по Договору на объекте Заказчика.

2.2.2. Выполнять предусмотренные договором работы в соответствии с техническим заданием № 21 от 28.02.2025 г. (Приложение № 1 к настоящему договору) и локальным сметным расчетом (сметой) № 21 (Приложение № 2 к настоящему Договору), требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Российской Федерации и в сроки, установленные Договором.

2.2.3.	Самостоятельно определять способы выполнения работ собственными силами или привлеченными (субподряд). В случае необходимости привлечения субподрядчиков для производства работ, предварительно предоставить Заказчику информацию для согласования привлекаемых субподрядчиков.

При привлечении к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а также ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего Договора.

2.2.4. Выполнять работы своими и (или) приобретенными материалами (с предоставлением Заказчику сертификатов соответствия и сертификатов пожарной безопасности), оборудованием и средствами. Стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, включена в общую стоимость договора и приобретается Подрядчиком самостоятельно. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Осуществлять входной контроль всех материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ. Входной контроль включает в себя проверку: наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий; наличия соответствующих сертификатов; наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; сроков годности (отразить сроки поверки измерительных приборов); соответствие показателей применяемых материалов, оборудования требованиям нормативных документов в области стандартизации, техническому заданию № 21 от 28.02.2025 г. и локальный сметный расчет № 21, техническим регламентам.

2.2.5.	Во время выполнения работ обеспечивать охрану объекта и сохранность материалов, оборудования, технических средств. До начала выполнения работ Подрядчик за свой счет устанавливает временное ленточное сигнальное ограждение и знаки безопасности («опасная зона» и т.д.) на территории производства работ.

2.2.6.  Соблюдать нормы действующего законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарные правила, требования пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка, установленного на объекте. В соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" Подрядчик обеспечивает своих работников, направляемых на объект Заказчика, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты: защитными касками, светоотражающими (сигнальными) жилетами, страховочными системами, костюмом сварщика и другими средствами индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает ношение своими работниками специальной одежды, специальной обуви, светоотражающих (сигнальных) жилетов и защитных касок, а также других СИЗ в зависимости от характера выполняемых работ при нахождении на территории и при производстве работ на территории Заказчика, с момента входа на территорию Заказчика и до окончания производства работ и выхода с территории Заказчика за контрольно-пропускной пункт. Средства индивидуальной защиты допускается не надевать, во время нахождения работников в зданиях и помещениях административного назначения.

2.2.7. Обеспечить доступ Заказчику к месту проведения работ для осуществления надзора за производством работ, контроля за соблюдением требований охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности.

2.2.8. Выполнять работы качественно и в срок, предусмотренный Договором. Обязательно выполнять предписания, выданные Заказчиком по результатам контрольных проверок.

2.2.9. Обеспечить постоянное присутствие уполномоченного представителя Подрядчика в месте проведения работ в период проведения работ.

2.2.10. Составлять акты освидетельствования скрытых работ с обязательным участием Заказчика и с предварительным уведомлением Заказчика о готовности приемки скрытых работ, а также уведомлением о полной готовности объекта к сдаче.

2.2.10.1. Под скрытыми работами понимаются работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих ремонтных работ и замены конструкций.

2.2.10.2. Скрытые работы должны быть осмотрены и приняты Заказчиком перед выполнением последующих работ. Подрядчик не позднее, чем за 24 часа до начала приемки, уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных скрытых работ.

2.2.10.3. В случаях, если приемка скрытых работ произведена без участия Заказчика, при этом Заказчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик согласно указаниям Заказчика, за свой счет обязан вскрыть для осмотра скрытые работы, а затем восстановить данную часть скрытых работ.

2.2.10.4. В случае, если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные скрытые работы, Заказчик дает предписания об устранении выявленных недостатков, которые являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Заказчиком в предписании, переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества согласно строительных норм и правил и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Заказчиком данный срок может быть увеличен.

2.2.11. Устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока эксплуатации, за свой счет в течение срока, установленного Заказчиком. В случае не устранения дефектов в установленный срок возмещать понесенные расходы Заказчика, если Заказчик устранил их самостоятельно или с привлечением третьего лица.

2.2.12.	При производстве погрузочно-разгрузочных работ на объекте Заказчика своими силами, назначать лиц из числа работников своей организации, ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов перегрузочными машинами.

2.2.13.	До начала выполнения работ обеспечить проведение инструктажей по охране труда своим работникам (привлекаемым работникам субподрядчиков) и несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие с его работниками (или привлекаемыми работниками субподрядчиков) на объектах Заказчика.

2.2.14. До начала выполнения работ обеспечить прохождение инструктажа по пожарной безопасности своим работникам (привлекаемым работникам субподрядчиков) в Ведомственной службе пожарной охраны и режима Заказчика.

2.2.15.  Производить за свой счет вывоз и утилизацию образующихся в процессе производства работ мусора и отходов.

2.2.16. По запросу Заказчика предоставить Заказчику информацию, связанную с исполнением Договора и касающуюся хозяйственно-финансовой деятельности, включая соблюдение действующего законодательства о лицензировании деятельности, не относящуюся к коммерческой тайне Подрядчика.

2.2.17. По окончании всех работ, перед тем как сдать Заказчику результат работ на объекте, Подрядчик вывозит весь строительный мусор, освобождает территорию объекта от оборудования, строительной техники, инвентаря, приспособлений и неиспользованных материалов.

2.2.18. Принять все меры по выполнению предписаний, выданных Заказчиком по результатам контрольных проверок по соблюдению требований охраны труда, пожарной, экологической и промышленной безопасности на месте проведения работ.

2.2.19. В случае, если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, он обязан письменно сообщить об этом Заказчику. Если Подрядчик письменно не сообщил Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения, вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта.

2.2.20. Выставить счет-фактуру по установленной форме в порядке и сроки в соответствии с требованиями ст. 168,169 Налогового кодекса РФ. Передать оригинал счета-фактуры Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты выставления, но в любом случае не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем сдачи-приемки выполненных работ  (Пункт применяется если Подрядчик является налогоплательщиком по НДС).

2.2.21. Согласовывать производство работ с Заказчиком путем проставления в «Журнале ежесменного согласования подрядными (субподрядными) организациями производства работ на территории и объектах АО «Восточный Порт» подписей ответственных лиц Заказчика и Подрядчика, осуществляющих сопровождение и контроль над данными работами.

2.3. Обязанности Заказчика:

2.3.1. Своевременно предоставить Подрядчику место проведения работ.

В случае отсутствия у Подрядчика письменного согласованного с Заказчиком требования к месту проведения работ, считается, что никаких требований к месту проведения работ не предъявляется, и оно считается переданным Подрядчику в надлежащем состоянии и пригодном для выполнения всех работ по Договору.

- Назначить уполномоченное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе производства работ и для осуществления контроля производства работ.

- Предоставить Подрядчику документацию, необходимую для производства работ.

2.3.4.  Своевременно осуществить приемку и оплату выполненных работ.

2.4. Права Заказчика:

- Заказчик вправе в любое время проверить ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

- Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

- Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

- Заказчик вправе давать Подрядчику или привлеченным им субподрядчикам обязательные к исполнению предписания, касающиеся качества выполнения работ, применяемых материалов, оборудования и технических средств при выполнении работ, а также связанные с соблюдением нормативных требований охраны труда.

3. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

3.1.  Гарантийный срок на выполненные работы – 2 (два) года с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2), на примененное оборудование и материалы – не менее гарантийного срока завода изготовителя. Срок исчисляется с даты подписания Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

- Гарантийный срок продлевается на период с момента выявления недостатков до момента фактического устранения недостатков в течение гарантийного периода.

- В течение гарантийного периода любые выявленные недостатки, за исключением тех, что вызваны ненадлежащей эксплуатацией результата работ или преднамеренным повреждением результата работ, подлежат устранению за счет Подрядчика любым из следующих способов по усмотрению Заказчика:

- силами Подрядчика;

- силами Заказчика;

- силами сторонних организаций.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков работ и материалов, возникших по вине Подрядчика, Заказчик посредством электронной или факсимильной связи обязан уведомить Подрядчика о факте обнаружении неисправности с приложением, при необходимости, подтверждающих фотоматериалов, с указанием срока устранения недостатков.

Подрядчик должен подтвердить принятие или отказать в принятии вышеуказанной претензии в течение не более 24 часов с момента получения уведомления. В случае отказа от претензии Подрядчик обязан предоставить Заказчику письменный мотивированный отказ

3.4. Подрядчик обязуется обеспечить проведение гарантийных ремонтов в срок, установленный Заказчиком. Проведение ремонтов объекта в период гарантийного срока производится Подрядчиком за счет собственных средств. Если Подрядчик по требованию Заказчика в течение установленного Заказчиком срока, не устранит заявленные дефекты, то Заказчик вправе устранить их сам, без ущерба своих прав по гарантии, с последующим пере выставлением Подрядчику документально подтвержденных расходов.

3.5. После устранения недостатков Заказчик, в случае если недостатки были устранены без участия Подрядчика, обязан уведомить Подрядчика о фактических сроках исправления недостатков с целью определения нового срока окончания гарантийного периода и компенсации Подрядчиком расходов, понесенных Заказчиком на устранение выявленных недостатков.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 4.1. Общий срок выполнения работ:

4.1.1. Начало выполнения работ:  с даты подписания договора.

4.1.2.  Окончание работ: в течение ________  календарных дней с даты подписания договора.

4.2.	Сроки выполнения обязательств Заказчика по настоящему Договору
продлеваются на период задержки не по вине Заказчика:

-	сроков начала выполнения работ;

- сроков окончания выполнения работ;

- сроков уведомления о начале приемки работ;

- сроков устранения замечаний по качеству работ и применяемых материалов.

5. ПРИЕМКА РАБОТ

# 5.1. За 3 рабочих дней до начала приемки всего объема работ Подрядчик должен известить уполномоченного представителя Заказчика о начале приемки работ и предоставить комплект исполнительной документации с момента начала работ и до их завершения (общий журнал работ, исполнительные схемы с объёмами работ, паспорта, инструкции и сертификаты на применяемые материалы и оборудование,).

# 5.2. В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика извещения о начале приемки работ, Акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и исполнительной документации, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, в полном объеме, Заказчик обязан принять выполненные в соответствии с условиями Договора работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора. В случае выявления недостатков/дефектов работ срок приемки таких работ прерывается и начинает течь заново после устранения недостатков/дефектов.

# 5.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме (№ КС- 2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме (№ КС-3). Форма акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) должна соответствовать форме, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100. Оригиналы Акта о приёмке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) передаются Подрядчиком в течении трёх рабочих дней после завершения работ, но не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем сдачи-приёмки выполненных работ.

5.4.    Акт о приемке выполненных (КС-2) подписывается уполномоченными представителями Сторон. При отказе от подписания акта кем-либо из Сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшим лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ. Акт по унифицированной форме № КС-2, подписанный только одной Стороной или подписанный с замечаниями, считается промежуточным документом и оплате не подлежит.

5.5.  В случае, если объемы выполненных работ не соответствует объемам, указанным в Акте, либо работы выполнены с недостатками, либо использованные Подрядчиком материалы и оборудование по количественным и качественным характеристикам не соответствуют материалам и оборудованию, согласованным Сторонами, либо не предоставлена исполнительная документация, а также в иных случаях, когда результат работ не соответствует условиям настоящего Договора, Заказчик возвращает Подрядчику неподписанный акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения с мотивированным отказом от его подписания. В этом случае работы считаются не принятыми и оплате не подлежат до устранения выявленных недостатков.

5.5.1. Подрядчик, получивший от Заказчика мотивированный отказ от подписания Акта или Акт, подписанный с замечаниями, обязан:

-	в случае согласия с замечаниями, направить в течение 5 (пяти) рабочих дней
письменное предложение о сроке устранения выявленных недостатков. Если
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения предложения не
направил свои возражения Подрядчику, считается, что Стороны согласовали срок
устранения замечаний, указанный в предложении Подрядчика.

В случае несогласия с замечаниями Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Заказчику своего уполномоченного представителя для составления совместного акта о выявленных недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки, причины их возникновения, порядок и сроки их устранения, сторона, на которой лежит обязанность по их устранению. В случае если Стороны не пришли к согласию по данным вопросам, каждая из Сторон вправе привлечь эксперта для подготовки заключения по спорным вопросам.

Заказчик направляет по электронной или факсимильной связи письменное уведомление о вызове представителя Подрядчика. Уведомление направляется по факсу: _____________, или по е-mail: _________________. Подрядчик обязан не позднее, чем на следующий рабочий день после получения вызова Заказчика письменно сообщить по электронной или факсимильной связи, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества выполненной работы и поставленного материала. Сообщение направляется по факсу: _______________ или по e-mail: _________________@vostport.ru. В случае подтверждения Подрядчиком участия его представителя в проверке качества выполненной работы, представитель Подрядчика обязан явиться не позднее трех рабочих дней после получения вызова.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок или не явка представителя Подрядчика в установленный срок дает право Заказчику производить проверку качества выполненной работы и поставленного материала по инициативе Заказчика, собственными силами или независимым экспертом по месту нахождения Заказчика, расходы на независимую экспертизу оплачивает Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования о возмещении затрат с приложением копий подтверждающих документов. По результатам независимой экспертизы виновная Сторона возмещает другой Стороне расходы по восстановлению работ, материалов, в том числе, расходы на экспертизу

5.5.2. Если недостатки не были устранены в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- отказаться от исполнения настоящего Договора в целом или в части, потребовать от Подрядчика возврата уплаченных средств за невыполненным или ненадлежащим образом выполненные работы, а также потребовать возмещения причиненных убытков;

- уменьшить цену выполненных работ на стоимость невыполненных или ненадлежащим образом выполненных работ. Цена считается уменьшенной с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления. При этом Заказчик обязан подписать Акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством, и оплатить их;

- поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом Заказчик обязан подписать Акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством и оплатить их.

5.6.  Право собственности, риск случайной гибели или повреждение результата работ переходит к Заказчику с даты подписания обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

6.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена на основании локального сметного расчета (сметы) № 21 (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
В локальном сметном расчете учтены стоимости всех материалов, оборудования, работ и все иные расходы, и затраты, необходимые для исполнения Подрядчиком в полном объеме обязательств по настоящему договору. 

При применении договорного (понижающего) коэффициента п. 6.1 указывается в следующей редакции:
        6.1. Стоимость работ по настоящему договору является договорной величиной и определена на основании локального сметного расчета (сметы) № 21 (Приложение № 2 к настоящему Договору), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 
Приведение сметной стоимости работ к стоимости работ по договору произведено путем применения договорного (понижающего) коэффициента в размере_______ (величина договорного (понижающего) коэффициента определяется по результатам закупки).
Договорной (понижающий) коэффициент применяется в локальном сметном расчете (смете) и акте о приемке выполненных работ, а также при определении стоимости дополнительных работ и при корректировке объемов работ в акте корректировки объемов выполненных работ и исполнительной смете.
В локальном сметном расчете учтены стоимость всех материалов и оборудования, работ и все иные расходы, необходимые для исполнения Подрядчиком в полном объеме обязательств по настоящему договору.  
           6.2 Сторонами допускается изменение объёмов и стоимости работ в меньшую сторону, что подтверждается Актом корректировки объемов выполненных работ, подписанным Сторонами и исполнительной сметой, составленной на условиях ценообразования настоящего Договора согласно сметному расчету № 21 (Приложение № 2 к настоящему Договору) с применением договорного коэффициента в размере ____________ (указывается если его применение предусмотрено в п. 6.1 Договора) (Величина договорного (понижающего) коэффициента определяется по результатам закупки) и устанавливается путем заключения Сторонами дополнительного Соглашения.
Стоимость работ по настоящему договору включает в себя весь объем работ, необходимый для исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, включая его расходы на приобретение оборудования и материалов, все вспомогательные, сопутствующие работы и материалы, вывоз и утилизацию всех видов отходов и мусора, транспортные расходы, оборудование и механизмы необходимые для производства работ, требуемые лабораторные исследования и замеры, любые другие работы.
Все расходы, неучтённые в   техническом задании № 21  (Приложение № 1 к настоящему Договору),  сметном расчете № 21   (Приложение № 2 к настоящему Договору)  и при определении стоимости работ/договорной цены/, которые выявились в ходе исполнения Договора, не являются дополнительными и Заказчиком не оплачиваются. Также к компенсируемым расходам не относится приобретенный и не использованный Подрядчиком материал.

6.3. Общая стоимость работ по Договору/Договорная стоимость работ (указывается в случае применения договорного (понижающего коэффициента)/ составляет – ____________ (________________) рублей ________ копеек, кроме того НДС по ставке 20% ( 5%, 7% - указать если применимо и по какой ставке налога по итогам закупки ) составляет - __________(___________) рублей _______копеек/либо НДС не облагается в связи с освобождением Подрядчика по п. 1 Ст. 145 НК РФ/. Всего общая /договорная/ стоимость работ с учетом НДС 20% (5%,7%- указать если применимо и по какой ставке налога) составляет – _________ (___________________) рублей _____ копеек.
В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных Договором (п. 2.2.19 настоящего Договора), их стоимость определяется Сторонами на условиях ценообразования настоящего Договора согласно локальному сметному расчету (смете) № 21 (Приложение № 2 к настоящему Договору) /с применением договорного (понижающего) коэффициента в размере ____________(указывается при его наличии в п. 6.1 Договора по итогам закупки)/ и устанавливается путем заключения Сторонами дополнительного Соглашения.

6.4. Оплата за выполненные работы по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки Заказчиком всего объема работ и подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (№ КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (№ КС-3) на основании /выставленной Подрядчиком счет – фактуры (указывается если Подрядчик является налогоплательщиком по НДС)/выставленного Подрядчиком счета (указывается в остальных случаях). 
Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.5. Расчет производится Заказчиком за вычетом суммы пени и/или штрафов, предусмотренных разделом 10 настоящего договора в случае, если на дату расчета со стороны Подрядчика имеются неоплаченные суммы пени и/или штрафа по выставленным Заказчиком претензиям за неисполнение в срок, ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий договора.

6.6. Повышение рыночных цен на материалы, оборудование, работы и услуги, необходимые для получения результата работ по настоящему Договору, а также изменение технологии выполнения работ (в т.ч., но не ограничиваясь, при переходе на использование более дорогостоящей техники, материала, оборудования) не является основанием для увеличения стоимости работ и сроков их выполнения.

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА

7.1. Риск случайной гибели или повреждения объекта либо его части, составляющего предмет Договора, до сдачи полностью работ по объекту несет Подрядчик.
	7.2. В случае повреждения объекта или его части либо гибели по причине недоброкачественных материалов, используемых при выполнении работ, риск несет Подрядчик, за исключением случаев поставки недоброкачественных материалов Заказчиком.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Основания для освобождения от ответственности:

8.1.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если она может доказать, что:

- неисполнение обязательств вызвано независящими от нее чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях причинами;

- в момент заключения настоящего Договора она не могла с уверенностью предвидеть возможность возникновения таких обстоятельств и их последствий, а также их воздействие на выполнение обязательств по настоящему Договору;

- она не могла избежать или преодолеть эти обстоятельства или, по крайней мере, их последствия.

8.2. Для признания события обстоятельством непреодолимой силы необходимо наступление и прямое непосредственное влияние на исполнение обязательств по настоящему договору следующих обстоятельств:

- военные действия на территории исполнения обязательств по договору;

- вызванные природными явлениями чрезвычайные ситуации такие, как землетрясения, наводнения, разрушения молнией;

- взрывы, пожары, разрушения механизмов, зданий и других объектов;

8.3. В соответствии с п. 8.1. и п. 8.2. настоящего Договора, если другое не оговорено в настоящем Договоре, препятствием не может являться утрата полномочий, лицензий, виз или разрешений, необходимых для выполнения настоящего Договора, выданных официальными учреждениями страны стороне, претендующей на освобождение от ответственности, введение каких-либо международных санкций, запретительных мер государственных и иных органов, а также неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств контрагентами Сторон.

8.4. Любая из Сторон должна немедленно известить (но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы) в письменном виде противоположную Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия или окончания срока действия указанных выше обстоятельств с приложением надлежащих доказательств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами.

Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5.   В случае, если Сторона не извещает о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в срок, установленный пунктом 8.4 настоящего Договора, противоположная сторона вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего письменного уведомления и потребовать возмещения причиненных ей убытков.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

9.1.  На момент заключения договора стороны подтверждают, что обладают всей полнотой информации о запретах и ограничениях, которые оказывают или могут оказать влияние на исполнение обязательства, действующие на момент заключения договора, установленные как международными, так и внутригосударственными нормативными актами органов власти.

9.2. Обстоятельства, действующие на момент заключения настоящего договора, которые могут оказать влияние на исполнение обязательств по настоящему договору, в том числе на течение сроков исполнения обязательств по договору, не могут впоследствии быть признаны сторонами обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможность исполнения договора или влекущими освобождение сторон от ответственности за нарушение условий договора.

9.3. Стороны подтверждают, что поскольку им известны действующие на момент заключения настоящего Договора как международные, так и внутригосударственные санкции, запреты и ограничения, то они лишены права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством, и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное.

10.2. За просрочку оплаты выполненных работ  Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженности (с НДС – в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ) за выполненную и принятую работу за каждый просроченный день.

10.3. За нарушение установленных настоящим договором сроков выполнения работ   Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени за каждый просроченный календарный день пеню в размере 0,1% от стоимости задержанной Подрядчиком  работы (с НДС – в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ), указанной в п. 6.3. настоящего Договора.

10.3.1. За нарушение установленных настоящим договором сроков выполнения работ более чем на 14 (четырнадцать) календарных дней,   Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени за каждый просроченный календарный день пеню в размере 1% от стоимости задержанной Подрядчиком  работы (с НДС – в случае, если Подрядчик является налогоплательщиком НДС в соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ), указанной в п. 6.3. настоящего Договора, начиная с 15-го дня.

10.4. За несоблюдение требований законодательства Подрядчиком, повлекшее наложение штрафов на Заказчика, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в двукратном размере наложенных на Заказчика штрафов.

10.5. За неисполнение Подрядчиком выданных предписаний представителей строительного контроля Заказчика, представителей авторского надзора на объекте, связанных с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 рублей за каждое не устранённое предписание. В случае устранения предписаний не в полном объеме, размер штрафа составляет от 10 000 до 50 000 рублей и определяется на усмотрение Заказчика. Штраф должен быть оплачен Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования об уплате штрафа. В случае, если Подрядчик не уплачивает выставленный Заказчиком штраф в установленный срок, расчет по договору осуществляется за вычетом суммы неоплаченного Подрядчиком штрафа в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Договора.

10.6. За неисполнение Подрядчиком (работниками субподрядчика)  требований действующего законодательства РФ в области промышленной, пожарной, экологической и санитарной безопасности, требований по технике безопасности, требований охраны труда, охраны здоровья (в т.ч. требований о применении сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников), а также правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, установленные на месте Работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000,00 рублей за каждое нарушение. Штраф должен быть оплачен Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования об уплате штрафа.

В случае, если Подрядчик не уплачивает выставленный Заказчиком штраф в установленный срок, расчет по Договору осуществляется за вычетом суммы неоплаченного Подрядчиком штрафа в соответствии с пунктом 6.5. Договора.

10.7. В случае обнаружения Заказчиком на объекте выполнения работ работников Подрядчика с признаками алкогольного или наркотического опьянения, Заказчик имеет право запретить доступ вышеуказанным работникам на объект Заказчика и потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000,00 рублей, а в случае повторного нарушения - в размере 100 000,00 рублей за каждое нарушение. Штраф должен быть оплачен Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента направления Заказчиком письменного требования об уплате штрафа.

В случае, если Подрядчик не уплачивает выставленный Заказчиком штраф в установленный срок, расчет по Договору осуществляется за вычетом суммы неоплаченного Подрядчиком штрафа в соответствии с пунктом 6.5. Договора.

В случае, если результат выполненных работ окажется пригодным к эксплуатации, но не достигнет установленных в Приложениях к настоящему договору параметров, за каждое несоответствие Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от стоимости выполненных работ.

10.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.9. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Подрядчика, Заказчик   вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 (пятидесяти) %  от стоимости работ по настоящему Договору.

10.10. Подрядчик, являющийся налогоплательщиком НДС, признаваемым таковым в соответствии с Главой 21 Налогового кодекса РФ, несет ответственность за несвоевременное предоставление оригинала счета-фактуры и/или предоставление счета-фактуры, заполненного с нарушениями требований пунктов ст.169 Налогового кодекса РФ, в размере суммы НДС, не предъявленной к вычету Заказчиком в результате вышеуказанных нарушений. (Пункт включается в Договор если Подрядчик является налогоплательщиком по НДС)

10.11. Подрядчик и привлеченные им третьи лица несут ответственность за соблюдение норм действующего законодательства по охране труда, охране окружающей среды, санитарных правил, требований пожарной безопасности, а в случае проведения работ на опасных и производственных объектах Заказчика, требований промышленной безопасности и ограждение зоны производства работ.

10.12. Подрядчик несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие с его работниками (или привлекаемыми работниками) на объектах Заказчика.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. Требование о выплате пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств предъявляются Сторонами в письменной форме. Срок рассмотрения указанного требования - 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты получения на адреса, указанные в разделе 15 настоящего Договора.  
В случае неполучения корреспонденции адресатом и возврата почтового уведомления с отметкой почтового отделения о неполучении и (или) истечении срока хранения, претензия считается полученной, а Сторона надлежаще извещенной. В таком случае претензия считается доставленной со дня поступления в отделение связи по месту нахождения адресата, определяемого по календарному штемпелю на конверте.

11.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора, споры разрешаются  Арбитражным судом Приморского края в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией и настоящим Договором.

12.2. Изменения и дополнения к настоящему договору вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, если иное не предусмотрено в п. 14.3 настоящего Договора.

12.3. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика (не связанного с ненадлежащим исполнением договора Подрядчиком) при условии, что Подрядчик приступил к выполнению работ по Договору, Заказчик возмещает Подрядчику стоимость фактически понесенных Подрядчиком расходов за работы, выполненные надлежащим образом. Размер возмещения должен быть при этом согласован Сторонами и документально подтвержден Подрядчиком. При этом, Подрядчик обязан остановить выполнение работ по договору со дня получения соответствующего уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Подрядчика при условии, что Заказчик надлежащим образом исполнял свои обязательства по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

12.5. Сторона, у которой возникли основания, послужившие для расторжения настоящего Договора, уведомляет другую Сторону об этом в письменном виде за 5 (пять) календарных дней, если иной срок не установлен в уведомлении.  В случае неполучения корреспонденции адресатом и возврата почтового уведомления с отметкой почтового отделения о неполучении и (или) истечении срока хранения, уведомление считается полученным, а Сторона надлежаще извещенной. В таком случае уведомление считается доставленным со дня поступления в отделение связи по месту нахождения адресата, определяемого по календарному штемпелю на конверте.

12.6. Заказчик оставляет за собой право на односторонний отказ от исполнения Договора в случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора, а также положениями действующего законодательства РФ.
              12.7.  Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, письменно уведомив об этом Подрядчика в следующих случаях: 
- нарушение Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 14 календарных дней;
- подачи в отношении Подрядчика заявления в Арбитражный суд о признании несостоятельным (банкротом);
- прекращение у Подрядчика по любым основаниям правового статуса, дающего право выполнить работы, предусмотренные Договором, включая, но не ограничиваясь, приостановление, аннулирование разрешения (лицензии). 
В указанных случаях Договор считается прекращенным с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления об отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в самом уведомлении.
В случае неполучения корреспонденции адресатом и возврата почтового уведомления с отметкой почтового отделения о неполучении и (или) истечении срока хранения, уведомление считается полученным, а Сторона надлежаще извещенной. В таком случае уведомление считается доставленным со дня поступления в отделение связи по месту нахождения Подрядчика, определяемого по календарному штемпелю на конверте.

13. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОГОВОРКИ

13.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

13.1.1. Она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора.

13.1.2. У нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию.

13.1.3. Она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ею соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора.

13.1.4. Заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами.

13.1.5. В отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства.

13.1.6. Полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны.

13.1.5. Заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ею каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением.

13.1.6. Отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств.

13.1.7. Обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке.

13.1.8. Вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

13.2. Если какое-либо из указанных в пункте 13.1 настоящего Договора заверений оказалось изначально недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

13.3. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались на заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 13.1 настоящего Договора, достоверность которых имеет существенное значение для Сторон.

13.4. (наименование контрагента) заверяет, что на момент заключения настоящего Договора в отношении (наименование контрагента), его аффилированных лиц и конечных бенефициаров не действуют какие-либо международные санкции. В случае нарушения данного заверения со стороны (наименование контрагента), АО «Восточный Порт»» («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

13.5. (наименование контрагента) (включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и иных лиц, действующих в его интересах) обязуется соблюдать гарантии настоящей оговорки, а именно:

13.5.1. (наименование контрагента) обязуется не совершать прямо или косвенно в связи с настоящим Договором коррупционные действия.

13.5.2. (наименование контрагента) располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения Договора и исполнения всех обязательств по Договору. Исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для (наименование контрагента).

13.5.3. (наименование контрагента) подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ.

13.5.4.(наименование контрагента) гарантирует, что по требованию Заказчика будет активно взаимодействовать с его представителями и контролирующими его органами по всем вопросам прямо или косвенно связанными с исполнением обязательств по настоящему Договору.

13.5.5. (наименование контрагента) обязуется незамедлительно информировать Заказчика  в письменной форме:

- обо всех случаях, если должностное лицо (наименование контрагента) будет осуждено за совершение или признано виновным в совершении действий, связанных с мошенничеством или коррупцией;

- о фактах, способных повлечь несоблюдение условий настоящей комплаенс-оговорки, а в случае, если информирует (наименование контрагента) о выявлении таких фактов – провести проверку по фактам несоблюдения антикоррупционных обязательств и принять меры по устранению допущенных нарушений.

13.5.6. (наименование контрагента) соглашается, что обязательства, предусмотренные пунктом 13.5 Договора, являются существенными условиями Договора, влияющими на оценку исполнения Заказчиком обязательств как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения либо неисполнения условий и требований, указанных в указанном пункте, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке. При этом (наименование контрагента) не возмещаются понесенные им расходы.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с настоящим Договором и его исполнением.

14.2. Подрядчик не имеет права действовать от имени Заказчика, если это право не подтверждено письменным документом.

14.3. Стороны обязуются в течение десяти календарных дней письменно извещать об изменении наименования Сторон, реквизитов, организационно-правовой формы, почтового и юридического адреса, а также о любых других изменениях, прямо или косвенно связанных с исполнением настоящего Договора и предоставить копии документов, подтверждающих произошедшие изменения. При этом оформление дополнительного соглашения к Договору не требуется.
В случае нарушения срока уведомления Сторона, которая не была уведомлена о произошедших изменениях в указанный срок, при исполнении обязательств по Договору без учета произошедших изменений считается исполнившей обязательства по Договору надлежащим образом надлежащему лицу.

14.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

14.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

14.6. Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что он получил всю необходимую документацию для выполнения полного комплекса работ по настоящему Договору, а также подтверждает, что отсутствуют какие-либо причины или необходимые условия, по которым Подрядчик не может приступить к началу работ на Объекте и выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

14.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

- Приложение № 1   техническое задания № 21 от 28.02.2025 г.

- Приложение № 2 сметный расчёт № 21

14.8. Договор заключается в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств информационной системы электронного документооборота общего пользования путем его подписания усиленными квалифицированными электронными подписями (да-лее – УКЭП) уполномоченных представителей Сторон.
Договор, подписанный с использованием УКЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон.

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «Восточный Порт» Адрес и место нахождения: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 47 Почтовый адрес: ул. Внутрипортовая,47 п. Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941 Р/с 40702810750180112953 К/с 30101810600000000608 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск БИК 040813608 ИНН/КПП 2508001544/997650001 ОКПО 01126631 ОГРН 1022500696305 Тел.: 8(4236) 665-271 e-mail: vp@vostport.ru, vp.outbox@vostport.ru Управляющий директор АО «Восточный Порт» _______________Байбак В.Ю. |  | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- | --- |