Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569

Дата размещения сведений 15.05.2026

Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

При изучении локальных сметных расчётов (Приложения № 4.1, 4.2, 4.3 к проекту договора) обнаружено, что из всего комплекса работ по антикоррозийной защите единственными позициями, которые можно отнести к «навескам» (средствам подмащивания и страховки), являются следующие расценки:
Объект Расценка Наименование Количество операций
СПМ-1 (Прил.4.1) ТЕР46-08-033-01 Навеска страховочного троса 15
СПМ-1 (Прил.4.1) ТЕР46-08-033-02 Навеска рабочего троса 25
СПМ-1 (Прил.4.1) ТЕР46-08-033-03 Перенавеска рабочего троса 25
СПМ-2 (Прил.4.2) ТЕР46-08-033-01, -02, -03 аналогично 15, 25, 25
Стакер №1 (Прил.4.3) ТЕР46-08-033-01 Навеска страховочного троса 12
Стакер №1 (Прил.4.3) ТЕР46-08-033-02 Навеска рабочего троса 20
Стакер №1 (Прил.4.3) ТЕР46-08-033-03 Перенавеска рабочего троса 20
При этом в сметах полностью отсутствуют:
расценки на устройство и разборку инвентарных лесов (например, по ТЕР08-07-001, ТЕР08-07-002);
расценки на подвесные люльки или автовышки;
расценки на строительные подъёмники;
обоснование высоты работ и, соответственно, необходимости применения средств подмащивания.
В связи с этим, на основании п. 5.3.1 Документации о закупке, просим предоставить разъяснения:
Какими нормативными документами (проект производства работ, технологическая карта, технический расчёт) и на основании каких исходных данных (высотные отметки, конфигурация конструкций, схема перестановки) определено количество операций навески/перенавески тросов в указанных выше объёмах для каждого объекта?
Предоставление запрашиваемой информации необходимо для формирования объективной заявки и исключения рисков последующих споров об объёмах работ и их стоимости.

Разъяснение на запрос:

Добрый день,

Использование расценок ТЕР46 08 033 означает, что Заказчик планирует выполнять антикоррозийную защиту методом промышленного альпинизма, а не с использованием традиционных инвентарных лесов или подъёмников. В этой технологии:

- тросы выступают временным анкерным оборудованием для страховки и перемещения рабочих;

- устройство и разборка лесов не требуются;

- люльки и автовышки не используются, так как доступ к конструкциям обеспечивается за счёт спуска/подъёма по тросам.

Соответственно, отсутствие в сметах расценок на леса, люльки или вышки не является недостатком, а отражает выбранный технологический способ производства работ.

Дата поступления запроса: 16.05.2026 00:17

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 19.05.2026