Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569

Дата размещения сведений 15.05.2026

Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

в продолжение запроса о кол-ве навесок:

Почему в сметной документации не предусмотрены средства подмащивания (леса, люльки, вышки), необходимые для безопасного выполнения работ на высоте? Каким образом Заказчик предлагает выполнять работы по очистке, грунтовке и окраске поверхностей на высоте без использования лесов или люлек?

Является ли применение только тросов (без лесов/люлек) достаточным и безопасным способом производства работ, и если да – просим представить соответствующее обоснование (расчёт) с указанием способа доступа рабочих к обрабатываемым поверхностям.

Просим также разъяснить, каким образом определялась площадь поверхности, подлежащая очистке и окраске (в сметах принято 1080 м² для СПМ-1/2 и 1230 м² для стакера), и на основании каких обмеров или проектных данных произведён этот расчёт.

Разъяснение на запрос:

Добрый день,

1. Метод производства работ с применением систем канатного доступа (промышленный альпинизм) является законодательно урегулированным и безопасным способом выполнения работ на высоте при условии соблюдения всех требований правил по охране труда (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н). Сметой изначально предусмотрен именно альпинистский метод производства работ, а не работы с применением инвентарных лесов и подмостей.

2. Указанный метод не требует применения средств подмащивания (лесов, люлек, вышек), что и нашло отражение в сметной документации (расценки по таблице 46-08-033).

3. Обязанность Подрядчика разработать ППР на высоте с расчётами нагрузок на анкерные устройства и технологическими картами производства работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4. Для оценки объемов и технологии работ использовался технический паспорт оборудования, акты последних технических осмотров. Реальный объем работы указан в Ведомостях объемов работ.

Дата поступления запроса: 16.05.2026 00:23

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 19.05.2026