Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 32616009569

Дата размещения сведений 15.05.2026

Наименование закупки: 0052/31/26 Антикоррозийная защита судопогрузочных и перегрузочных машин ППК-3

Способ проведения закупки: УЭТП Запрос оферт

Запрос на разъяснение документации:

В составе документации о закупке (ВОР, ЛСР) предусмотрены работы по устройству и демонтажу защитной полиэтиленовой пленки для предотвращения распыления лакокрасочных материалов на прилегающие зоны и оборудование (позиции 2, 2.1, 3 ВОР, расценки ТЕР08-07-006-01, материал ТССЦ-113-0324).
При этом в документации отсутствует техническое описание того, какие именно поверхности, элементы и оборудование подлежат укрытию, а также технология выполнения этих работ.
Предоставление запрашиваемой информации необходимо для добросовестной подготовки заявки и исключения последующих разногласий по объёмам, стоимости и технологии работ.
Полный текст запроса в прикрепленном файле

Разъяснение на запрос:

В составе документации о закупке размещены, в том числе Ведомости объемов работ №31-11/547, №31-11/548, №31-11/549, сводный сметный расчет № 31-13/84, составленный  на основании  локальных сметных расчетов № 31-13/84.1,  № 31-13/84.2, 31-13/84.3, которые отражают в себе полный объем, виды работ, которые необходимо выполнить, а также требования к порядку их проведения и их особенности. Затраты на выполнение мероприятий по охране окружающей среды при производстве антикоррозионной окраски механизмов (уборка рабочей зоны, сбор и вывоз отходов лакокрасочных материалов, предотвращение попадания загрязнителей на грунт и акваторию, соблюдение санитарных норм) учтены в составе накладных расходов подрядчика согласно п.13 Приказ Минстроя РФ от 21.12.2020 N 812/ПР . Отдельное включение данных затрат в локальный сметный расчет не требуется и противоречит действующим методикам ценообразования.

Дата поступления запроса: 21.05.2026 01:50

Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: 26.05.2026